МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от  10.11.2016 г.  п.Бологово № 29

Об утверждении Порядка предоставления

бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства муниципальной собственности

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Бологовского сельского поселения Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить [Порядок](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2029%20%D0%BE%D1%82%2010.11.2016%20%D0%B3.%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc#sub_17) предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

|  |
| --- |
| Глава Бологовского сельского поселения: Ю.В. Рыжова |

# Приложение

к постановлению администрации

от 10.11.2016 № 29

# Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Бологовского сельского поселения Андреапольского района (далее - Порядок) определяет механизм предоставления бюджетных инвестиций в целях капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности Бологовского сельского поселения Андреапольского района (далее - Объекты).

2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности Бологовского сельского поселения Андреапольского района (далее - бюджетные инвестиции) предоставляются муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям Бологовского сельского поселения Андреапольского района, в соответствии с муниципальными программами, муниципальными правовыми актами администрации Бологовского сельского поселения Андреапольского района (далее - Учреждение).

3. Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению осуществляется в размере, предусмотренном бюджетом Бологовского сельского поселения Андреапольского района на соответствующий финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств.

4. Получателем средств бюджета Бологовского сельского поселения Андреапольского района, предоставляемых в форме бюджетных инвестиций, является Учреждение.

5. Бюджетные инвестиции предоставляются Учреждению:

а) на вновь строящиеся объекты муниципальной собственности Бологовского сельского поселения Андреапольского района;

б) на реконструкцию объектов, ранее закрепленных за муниципальными учреждениями Бологовского сельского поселения Андреапольского района на праве оперативного управления;

6. Учреждение в соответствии с настоящим Порядком:

а) утверждает проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости;

б) обеспечивает проведение торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, и заключает соответствующие муниципальные контракты, договоры подряда;

в) организует проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на соответствующих Объектах;

г) осуществляет контроль соблюдения сроков выполнения подрядной организацией изыскательских, проектных и (или) строительных работ;

д) осуществляет строительный контроль в процессе строительства и реконструкции Объектов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

е) осуществляет контроль соответствия стоимости работ сметным расчетам и договорным ценам;

ж) проверяет обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядной организацией, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы (оказанные услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты;

з) производит расчеты с подрядными организациями, поставщиками и другими организациями за выполненные работы, оказанные услуги, поставленную продукцию и другие произведенные затраты;

и) осуществляет в соответствии с законодательством возврат в бюджет Андреапольского района неиспользованных остатков средств, предоставленных в форме бюджетных инвестиций, а также средств, использованных не по целевому назначению;

к) ведет бухгалтерский учет, составляет налоговую и статистическую отчетности, в том числе по увеличению стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления Учреждения, в установленном порядке;

л) представляет в отдел архитектуры и градостроительства администрации района:

- ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании бюджетных инвестиций и ходе выполнения работ (оказания услуг) на объектах муниципальной собственности Бологовского сельского поселения Андреапольского района;

- на согласование документы, необходимые для осуществления оплаты за выполненные работы на объектах;

- предложения по распределению бюджетных инвестиций по месяцам и по объектам, утвержденным решением Советом депутатов Бологовского сельского поселения Андреапольского района о бюджете Бологовского сельского поселения Андреапольского района на соответствующий финансовый год и плановый период;

м) обеспечивает результативность, целевой характер использования предоставленных бюджетных инвестиций;

н) несет ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию объектов;

о) выполняет иные полномочия, связанные с предоставлением бюджетных инвестиций.

7. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Андреапольского района осуществляет контроль:

- соблюдения сроков выполнения подрядной организацией изыскательских, проектных и (или) строительных работ,

- осуществляет контроль соответствия стоимости работ сметным расчетам и договорным ценам

- проверяет обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядной организацией, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы (оказанные услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты;

8. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с заявками и кассовым планом выплат на лицевые счета, открытые Учреждению в финансовом отделе администрации района.

Для расходования средств бюджета Бологовского сельского поселения Андреапольского района с поставщиками (исполнителями, подрядными организациями) представляются в Учреждение следующие документы:

а) счета, счета-фактуры, накладные;

б) справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100;

в) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100;

г) акты сдачи-приемки выполненных проектных работ;

д) акты выполненных работ;

е) иные документы, обосновывающие осуществление расходов бюджета муниципального образования Тверской области «Бологовское сельское поселение Андреапольского района».

9. Учреждение в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в [пункте 8](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2029%20%D0%BE%D1%82%2010.11.2016%20%D0%B3.%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc#sub_11) настоящего Порядка, и являющихся основанием для перечисления средств, осуществляет их проверку и обращается в администрацию Бологовского сельского поселения Андреапольского района о создании комиссии по приемке работ. Состав комиссии по приемке работ утверждается распоряжением администрации Бологовского сельского поселения Андреапольского района.

10. Отдел архитектуры и градостроительства администрации района в сроки, определенные распоряжением администрации Бологовского сельского поселения Андреапольского района осуществляет проверку и согласование представленных Учреждением документов.

11. После согласования отделом архитектуры и градостроительства администрации района документов, представленных в соответствии с [пунктом 8](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2029%20%D0%BE%D1%82%2010.11.2016%20%D0%B3.%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc#sub_11) настоящего Порядка, Учреждение направляет в финансовый отдел администрации района данные документы для осуществления оплаты выполненных работ, оказанных услуг для муниципальных нужд.

12. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.